# KTO KARATAY UNIVERSITY

# FACULTY OF ENGINEERING

COMPUTER ENGİNEERİNG

PROJE RAPORU

Senior Design Project

İsim ve Soyisim		: Furkan SELÇUK

Öğrenci Numarası		: 200316007

Proje İsmi 			: Gülümse

İçindekiler

KTO KARATAY UNIVERSITY	1

1.Projenin Önemi:	3

2.Projenin Amacı ve Hedefi:	4

3.Projenin iş-zaman çizelgesi:	5

1.Hafta: Proje Planlama ve Araştırma	5

2. Hafta: Tasarım ve Mockup Hazırlığı	5

3. Hafta: Firebase Projesi ve Veritabanı Yapılandırması	5

4. Hafta: React Native Giriş ve Kayıt Sayfalarının Geliştirilmesi	5

5. Hafta: Ana Sayfa ve Navigasyon Sistemi	5

6. Hafta: Profil Sayfası ve Güncelleme İşlemleri	6

7. Hafta: Veri Ekleme ve Listeleme Özellikleri	6

8. Hafta: Tasarım İncelemeleri ve Revizyon	6

9. Hafta: Push Bildirimleri ve Performans İyileştirme	6

10. Hafta: Testler ve Hata Giderme (Debugging)	6

11. Hafta: Yeni Özelliklerin Eklenmesi	6

12. Hafta: Veri Analizi ve İzleme	6

13. Hafta: Beta Sürüm Yayını ve Geri Bildirim	7

14. Hafta: Son Kontroller ve Yayın	7

4.Projede Kullanılacak Donanımlar ve Yazılımlar:	8

Donanımlar:	8

Yazılımlar:	8

# 1.Projenin Önemi:

Günümüzde depresyon oranlarının giderek yükselmesi, toplumsal huzursuzluk ve bireysel mutsuzluk ile doğrudan ilişkilidir. Çevremizde sıkça gözlemlediğimiz, çok küçük nedenlerle patlak veren şiddetli kavgalar ve selim akıl yürütmeyi geçersiz kılan anlık öfkeler sonucunda işlenen cinayetler, insanların ruh hali hakkında ciddi ipuçları sunmaktadır. Bu durum, modern hayatın getirdiği yoğun stres, sosyal bağlantıların azalması ve bireylerin yalnızlaşması gibi sorunların bir sonucudur. İnsanların içinde bulundukları bu sıkıntılı durumları aşabilmesi için daha fazla destek ve pozitif yönlendirmelere ihtiyaç duyulduğu aşikâr.

Bu bağlamda, günümüz insanının hem mutluluk bulma çabaları hem de sosyal destek arayışları, daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Mutluluk, bireylerin psikolojik sağlığı için kritik bir faktör olarak öne çıkarken; insanlara değerli olduklarını hissettirecek, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunmak, toplumsal barışın sağlanması adına büyük bir önem taşımaktadır.

Gülümse uygulaması, işte bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere tasarlanmış yenilikçi bir uygulamadır. Kullanıcılarına, belirli saatlerde iltifatlar, esprili içerikler, komik video önerileri ve destekleyici motivasyon sözleri sunarak günlük yaşamlarında olumlu katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Her bir kullanıcı, dilediği an dilediği türde içeriğe ulaşarak, ruh halini iyileştirme ve olumlu düşünme becerilerini geliştirme fırsatı bulacaktır. Bu tür uygulamalar, sadece bireylerin kendi mutluluklarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları daha sosyal ve daha duyarlı bireyler hâline getirerek, topluma da olumlu yansımalar yapacaktır.

Araştırmalar, sosyal destek sistemlerinin bireylerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini göstermektedir. İltifatlar ve pozitif mesajlar, kişinin öz saygısını artırırken, stresle başa çıkma becerilerini de geliştirir. Gülümse uygulaması, bu tür içerikler aracılığıyla, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirecek ve kendilerine olan güvenlerini pekiştirecektir. Sonuç olarak, daha mutlu, özgüvenli ve topluma duyarlı bireylerin artması, suç oranlarının düşmesine de katkıda bulunacaktır. İnsanoğlunun temel ihtiyacı olan olumlu duygular, bu uygulama aracılığıyla daha fazla kişi tarafından deneyimlenebilecektir.

Toplumsal refah ve bireylerin ruhsal sağlığı, birbirini etkileyen önemli unsurlardır. Dolayısıyla, Gülümse gibi inisiyatiflerin yaygınlaşması, yalnızca bireysel mutluluğu değil, aynı zamanda toplumdaki huzuru da destekleyecektir. Geleceğe umutla bakmanın ve insanları iyiliğe yönlendirmenin yolu, belki de bu tür uygulamalardan geçmektedir. Her bir gülümseme, toplumsal barışın ve mutluluğun temel taşlarından biri olabilir.

# 2.Projenin Amacı ve Hedefi:

Gülümse: Günün her anında karşılaştığınız negatif duygularla başa çıkmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir mobil uygulama. Stres, sinir, üzüntü gibi zorlayıcı hislerle mücadele ederken, hayatınıza huzur ve mutluluk katmayı amaçlayan Gülümse, ödüllerle dolu bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bu uygulama, sadece birkaç dakikanızı alarak ruh halinizi yükseltmenizi sağlar. Gülümse, anlık olumsuz duygularınızı anında pozitife çevirmeyi hedefleyerek, yoğun iş günlerinizde veya stresli sınav dönemlerinizde yanınızda olur. Gülümse ile, sadece düşüncelerinizi değil, hislerinizi de değiştirme şansı bulacaksınız.

Uygulama içindeki etkileşimli içerikler ve aktiviteler, sizi daha mutlu ve huzurlu hissetmenin yollarını aramanıza yardımcı olurken, kazandığınız ödüllerle de mutluluğunuzu pekiştirir. Küçük anların bile pozitif bir deneyime dönüşmesini sağlayarak, hayatınıza yeniden gülümsemeyi ve neşe katmayı mümkün kılar. Gülümse, her anında yanınızda olan bir dost gibi, ruh halinizi yükseltmek için burada!

Gülümse uygulaması ile olumsuz duyguları geride bırakın ve her anın tadını çıkarın. Unutmayın, mutlu anlarınızı ödüllerle taçlandırarak, hayatın zorlukları için daha güçlü bir zihin yapısına sahip olabilirsiniz. İyi bir ruh hali için mutluluğu kendi içinizde bulmanızı sağlayacak bu uygulamayı hemen indirin ve pozitif değişimin bir parçası olun!

# 3.Projenin iş-zaman çizelgesi:

## 1.Hafta: Proje Planlama ve Araştırma

- Figma:

  - Uygulama için temel wireframe tasarımları hazırlanır.

  - Ana ekran, giriş/kayıt ekranı ve profil ekranı gibi temel sayfaların tasarımı çizilir.

- React Native ve Firebase:

  - React Native ve Firebase dokümantasyonu incelenir.

  - Firebase kullanımı ve yetenekleri araştırılır (Authentication, Firestore, Storage vb.).

- Planlama:

  - Proje dosya yapısı ve geliştirme stratejisi belirlenir.

  - İş bölümü yapılacaksa görevler dağıtılır.

## 2. Hafta: Tasarım ve Mockup Hazırlığı

- Figma:

  - Renk paleti, yazı tipleri ve buton stilleri gibi uygulama için tasarım bileşenleri seçilir.

  - Tüm uygulamanın detaylı sayfa mockup'ları tamamlanır.

- Feedback:

  - Geri bildirimlere göre gerekli düzenlemeler yapılır.

## 3. Hafta: Firebase Projesi ve Veritabanı Yapılandırması

- Firebase Projesi Oluşturma:

  - Firebase Console'da yeni proje oluşturulur.

  - Authentication ve Firestore modülleri etkinleştirilir.

- Veritabanı Yapılandırması:

  - Kullanıcı verileri için "users" koleksiyonu oluşturulur.

  - Uygulamanın diğer gereksinimlerine uygun koleksiyonlar tasarlanır.

## 4. Hafta: React Native Giriş ve Kayıt Sayfalarının Geliştirilmesi

- Giriş Sayfası:

  - Kullanıcıların e-posta ve şifre ile giriş yapabileceği form oluşturulur.

  - Firebase Authentication kullanılarak giriş işlemi uygulanır.

- Kayıt Sayfası:

  - Kullanıcıların kayıt olabileceği bir form tasarlanır.

  - Gerekli alanlar: Ad, E-posta, Şifre, Profil Resmi (isteğe bağlı).

- UI/UX:

  - Tasarım, Figma mockup'ları ile uyumlu olacak şekilde React Native'de geliştirilir.

## 5. Hafta: Ana Sayfa ve Navigasyon Sistemi

- Navigasyon:

  - React Navigation kullanılarak tab veya drawer navigasyon sistemi kurulur.

  - Giriş yapmış kullanıcılar için yönlendirme yapılır.

- Ana Sayfa:

  - Firebase Firestore’dan veriler dinamik olarak çekilir ve liste şeklinde gösterilir.

  - Örneğin: Kullanıcı verileri.

- Tasarım ve Kullanılabilirlik:

  - Ana sayfa kullanıcı dostu bir tasarımla düzenlenir.

## 6. Hafta: Profil Sayfası ve Güncelleme İşlemleri

- Profil Sayfası:

  - Kullanıcı bilgileri (Ad, Profil Resmi, E-posta vb.) Firebase’den çekilerek ekranda gösterilir.

- Bilgi Güncelleme:

  - Kullanıcı, bilgilerini değiştirebileceği bir form ile Firebase’deki verilerini güncelleyebilir.

## 7. Hafta: Veri Ekleme ve Listeleme Özellikleri

- Veri Ekleme:

  - Kullanıcıların yeni veri ekleyebileceği bir form oluşturulur.

  - Firebase Firestore’a veri ekleme işlemi gerçekleştirilir.

- Listeleme:

  - Eklenen veriler ana sayfada veya ilgili sekmede liste halinde gösterilir.

## 8. Hafta: Tasarım İncelemeleri ve Revizyon

- Figma ve Uygulama Karşılaştırması:

  - Figma’daki tasarımlar ile uygulama arasında farklılıklar kontrol edilir.

  - Geri bildirimlere göre görsel iyileştirmeler yapılır.

- Kullanıcı Testleri:

  - Uygulama test kullanıcılarına sunularak UX odaklı geri bildirim alınır.

## 9. Hafta: Push Bildirimleri ve Performans İyileştirme

- Push Bildirimleri:

  - Firebase Cloud Messaging (FCM) entegrasyonu yapılır.

  - Kullanıcıya özel veya genel bildirimler gönderilir.

- Performans Optimizasyonu:

  - Firebase sorgularının optimize edilmesi.

  - Gereksiz render işlemlerinin önlenmesi.

## 10. Hafta: Testler ve Hata Giderme (Debugging)

- Test Senaryoları:

  - Uygulamanın tüm fonksiyonları için test senaryoları oluşturulur.

  - Giriş, kayıt, veri ekleme/güncelleme gibi işlemler test edilir.

- Hata Giderme:

  - Karşılaşılan sorunlar çözülür ve kod kalitesi artırılır.

## 11. Hafta: Yeni Özelliklerin Eklenmesi

- Yeni Özellikler:

  - Kullanıcı önerileri veya hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre ek özellikler geliştirilir.

  - Örnek: Favorilere ekleme, filtreleme, arama fonksiyonu.

## 12. Hafta: Veri Analizi ve İzleme

- Firebase Analytics:

  - Kullanıcı davranışlarının izlenmesi ve analiz edilmesi.

  - En çok kullanılan sayfalar ve kullanıcı etkileşimleri belirlenir.

- Hata İzleme:

  - Firebase Crashlytics ile uygulama çökmeleri izlenir ve raporlanır.

## 13. Hafta: Beta Sürüm Yayını ve Geri Bildirim

- Beta Yayın:

  - TestFlight veya benzeri bir platform kullanılarak beta sürüm yayınlanır.

  - Hedef kullanıcı grubundan geri bildirim alınır.

- Hata Düzeltmeleri:

  - Beta sürecinde alınan geri bildirimlere göre düzenlemeler yapılır.

## 14. Hafta: Son Kontroller ve Yayın

- Son Testler:

  - Uygulama tüm cihazlarda test edilir (iOS ve Android).

  - App Store ve Google Play gereksinimlerine uygun hale getirilir.

- Yayınlama:

  - Gerekli meta bilgiler (ikonlar, açıklamalar) eklenerek uygulama mağazalarına yüklenir.

# 4.Projede Kullanılacak Donanımlar ve Yazılımlar:

## Donanımlar:

- Bilgisayar: Uygulama geliştirme sürecinde minimum şu özelliklere sahip bir bilgisayar kullanılacaktır:

  - İşlemci: Intel i5 veya üstü / AMD Ryzen 5 veya üstü

  - RAM: Minimum 8 GB (tercihen 16 GB)

  - Depolama: SSD (en az 256 GB)

  - İşletim Sistemi: Windows

- Mobil Cihazlar: Uygulamanın test edilmesi için hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip emülatörler kullanılacaktır.

## Yazılımlar:

- React Native: Mobil uygulama geliştirme için kullanılacak olan açık kaynaklı bir framework. Hem iOS hem de Android platformlarında çalışabilen çapraz platform uygulamaların geliştirilmesini sağlar.

- Expo: React Native projelerinin hızlı bir şekilde oluşturulması ve test edilmesi için kullanılan bir araç.

- Firebase (Firestore): Uygulamanın arka uç tarafında kullanılacak bulut tabanlı bir platform.

  - Firestore: Veritabanı olarak kullanılacak, gerçek zamanlı ve esnek bir NoSQL veritabanıdır.

  - Firebase Authentication: Kullanıcı giriş ve kayıt işlemleri için kullanılacaktır.

  - Firebase Storage: Uygulama içerisindeki medya dosyalarının saklanması için kullanılacaktır.

- Figma: Uygulamanın kullanıcı arayüzü tasarımı ve prototip oluşturma süreçlerinde kullanılacak bir tasarım yazılımı.

- Visual Studio Code: Kod geliştirme ve düzenleme işlemleri için kullanılacak bir metin editörü.

- Node.js ve npm: React Native geliştirme ortamının kurulması ve bağımlılıkların yönetilmesi için gerekli.

- Android Studio ve Xcode:

  - Android cihazlarda uygulama geliştirme ve test işlemleri için Android Studio.

  - iOS cihazlarda geliştirme ve test işlemleri için Xcode.